|  | CONTRACTUL DE PROIECTARE nr. …/.........201... |
| --- | --- |

Capitolul I - PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art.01.

FILIALA TERITORIALĂ BUCUREŞTI a ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, Str. Sf. Constantin nr. 32 (punct de lucru în Str. Academiei nr. 18-20),  cod unic 14244188, cont nr…............….............….…, deschis la ..…………….., reprezentată de prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, având funcţia de preşedinte,  în calitate de  BENEFICIAR

şi

BIA (sau după caz SC) ……………………………….……................…, cu sediul în ………………, str. …………………..nr.…, TNA ....... (în cazul BIA) sau înregistrată la RC (în cazul SC) nr. ………/…….., cod unic….........…....., cont nr.……...................……......….., deschis la .............…...……, reprezentant  ………...……………......…, având funcţia de ………...………, în calitate de PROIECTANT GENERAL.

Capitolul II  -  OBIECTUL  CONTRACTULUI

Art.02. Face obiectul contractului elaborarea documentaţiilor tehnice de autorizare şi execuţie pentru

Obiectul de investiţie: 	AMENAJAREA ŞI CONSOLIDAREA SEDIULUI

FILIALEI TERITORIALE BUCUREŞTI a OAR

Amplasat în 		Str. Sf. CONSTANTIN nr. 32, sector 1, Bucureşti

Regim de înălţime 	S+P+1+M;

Suprafaţa desfăşurată 	circa 482 mp.

Art.03. Tema de proiectare este constituită de soluţia câştigătoare a Premiului I din cadrul concursului cu acelaşi subiect organizat de către BENEFICIAR, cu observaţiile şi recomandările juriului. Tema concursului şi documentaţia laureată în concurs, echivalată cu faza de anteproiect (remunerată prin premiul acordat) sunt părţi componente ale temei de proiectare şi ale prezentului contract.

Art.04. Fazele documentaţiilor şi serviciilor de proiectare contractate pentru specialităţile arhitectură, structură, instalaţii de climatizare/încălzire, sanitare, electrice (inclusiv curenţi slabi) sunt următoarele:

a - expertiza tehnică a structurii existente;

b - documentaţiile tehnice pentru obţinerea tuturor avizelor potrivit Certificatului de Urbanism;

c - documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire - DTAC (inclusiv obţinerea acesteia şi a avizelor menţionate la aliniatul de mai sus);

d - proiectele tehnice şi detaliile de execuţie aferente specialităţilor sus menţionate pentru construcţia existentă, amenajarea curţii şi împrejmuirea terenului, inclusiv listele de lucrări şi materiale aferente acestora;

e - asistenţa tehnică pe toată durata execuţiei;

f - întocmirea  Carţii tehnice a construcţiei cu planuri „As-built” pentru toate specialităţile şi participarea la recepţia lucrărilor de construire.

Capitolul III  -  VALOAREA  LUCRĂRILOR CONTRACTATE

Art.05.  Valoarea lucrărilor de proiectare contractate stabilite la Capitolul II este de:

……............................. Lei

la care se adaugă T.V.A. (24%) .………………….…….  Lei

T  O  T  A  L : …..........................…. Lei

Capitolul IV  -  TERMENE  DE  EXECUŢIE  ŞI  EŞALONAREA  PLĂŢILOR

Art.06. Termenele de predare ale documentaţiilor contractate la Capitolul II, prezentate pe faze de proiectare, corelat cu eşalonarea plăţilor este următoarea:

|  | FAZA DE PROIECTARE | Cota % | TERMEN | VALOARE | T.V.A. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | La avizarea de către beneficiar a temei de arhitectură sc.1:50 | 15 | - |  |  |  |
| 02 | La predarea documentaţiilor pt. obţinerea avizelor şi a DTAC | 15 | la …… de zile de la nota de comandă pentru faza 2 |  |  |  |
| 03 | La predarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 40 | la ……de zile de la nota de comandă pentru faza 3 |  |  |  |
| 04 | Asistenţa tehnică | 20 | În tranşe trimestriale de la data deschiderii santierului, dar nu mai mult de .... trimestre. |  |  |  |
| 05 | Cartea tehnica a construcţiei cu planuri „As-built” pentru toate specialitatile şi participarea la recepţia lucrărilor executate. | 10 | la ……de zile după recepţia lucrărilor |  |  |  |
| T O T A L : |  |  |  |

Capitolul V - PREDAREA ŞI RECEPŢIA DOCUMENTAŢIILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE

Art.07. Predarea si receptia documentaţiilor de proiectare contractate se va efectua la sediul BENEFICIARULUI de către o comisie de receptie desemnată de acesta pe baza unor procese verbale de predare şi de recepţie.

Art.08.  PROIECTANTUL GENERAL va elabora documentaţiile tehnice prevăzute la Capitolul II în conformitate cu tema BENEFICIARULUI (precizată la art.3), cu respectarea în conţinut şi formă a legislaţiei în vigoare şi a reglementărilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus menţionat.

Art.09. Documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire se vor elabora în numărul de exemplare solicitate de către autorităţile de avizare, recepţia documentaţiilor fiind constituită de emiterea acestora. PROIECTANTUL GENERAL are obligaţia efectuării eventualelor modificări şi completări la documentaţiile respective solicitate de către autorităţile de avizare/autorizare.

Art.10. Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, pentru toate specialităţile menţionate la art.4, inclusiv listele de lucrări şi materiale aferente acestora se vor preda BENEFICIARULUI pe bază de proces-verbal, la termenul stabilit prin contract, într-un număr de trei exemplare. Copiile suplimentare se vor tarifa separat.

Art.11. Dacă este cazul, în termen de 15 zile de la predarea proiectului tehnic, BENEFICIARUL va transmite în scris PROIECTANTULUI GENERAL observaţiile şi cererile de completare ale proiectului, în limitele temei de proiectare şi ale prevederilor prezentului contract.

Art.12. PROIECTANTUL GENERAL este obligat în termen de 15 zile să soluţioneze în scris observaţiile şi cererile de completare ale proiectului, formulate de către BENEFICIAR conform prevederilor de la art. 11.

Capitolul VI  - CLAUZE CONTRACTUALE şi OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR

Art.13. În valoarea de proiectare contractată la Capitolul III nu sunt cuprinse:

a - releveul construcţiei existente;

b - verificarea tehnică a proiectelor;

c - ridicarea topografică a terenului;

d - întocmirea eventualelor planuri de urbanism (PUD sau PUZ);

e - proiectele pentru racordurile şi branşamentele aferente utilităţilor (apă-canal, gaze, electrice, telefoane) sau eventualele proiecte de deviere a reţelelor existente pe amplasament, care se întocmesc de proiectanţi autorizaţi în domeniu;

f - proiectele de mobilier care rezultă eventual din soluţia de arhitectură propusă prin concurs;

g - taxele legale aferente emiterii avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire, care se vor obţine prin grija PROIECTANTULUI GENERAL.

Art.14. Executarea serviciilor de proiectare suplimentare stipulate la art. 12, pct. - “b, c, d, e, f” pot face obiectul unor acte adiţionale la prezentul contract.

Art.15.  Facturarea de catre PROIECTANTUL GENERAL a fiecărei faze in parte se va face după recepţia documentatiei respective de către BENEFICIAR.

Art.16. BENEFICIARUL se obligă să achite contravaloarea lucrărilor de proiectare contractate in maxim 15 zile de la facturare.

Art.17. BENEFICIARUL are obligaţia de a pune în timp util la dispoziţia PROIECTANTULUI GENERAL toate documentele de natură juridică, patrimonială şi administrativă necesare obţinerii avizelor/acordurilor şi a autorizaţiei de construire, inclusiv să achite taxele legale aferente.

Art.18. PROIECTANTUL GENERAL se obligă să respecte termenele de predare prevăzute în prezentul contract. În caz contrar beneficiarul poate percepe penalităţi de 0,5% pe zi din valoarea fazei respective.

Art.19. Depăşirea cu mai mult de 5 zile lucrătoare a termenelor de plată stabilite conform art. 15 din prezentul contract, obligă pe BENEFICIAR la plata unor penalităţi de 0,5 % din valoarea fazei respective pentru fiecare zi de întârziere şi decalarea cu perioada respectivă a termenelor fazei următoare de predare.

Capitolul VII - DREPTUL DE AUTOR

Art.20. Dreptul de autor asupra proiectului şi originalul acestuia aparţin PROIECTANTULUI GENERAL.

Art.21. BENEFICIARUL are dreptul de a folosi proiectul care face obiectul prezentului contract numai o dată, pentru realizarea lucrărilor de construire situate pe amplasamentul menţionat la Capitolul II.

Art.22. Orice modificare sau abatere faţă de proiectul predat, care s-a făcut fără avizul scris al PROIECTANTULUI GENERAL, îl scuteşte pe acesta de orice răspundere în legătură cu acestea şi de orice consecinţă a lor.

Capitolul VIII - CONFIDENŢIALITATEA CONTRACTULUI

Art.23. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a - de a face cunoscut conţinutul contractului;

b - de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care au acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

Art.24. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor referitoare la contract dacă:

a - informaţia era cunoscută înaintea încheierii contractului;

b - partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

Capitolul IX - SISTAREA SAU REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.25. Sistarea din iniţiativa BENEFICIARULUI a elaborării lucrărilor de proiectare contractate, îl obligă pe acesta să suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANTUL GENERAL până la data anunţării în scris a sistării sau rezilierii contractului.

Capitolul X -  FORŢA MAJORĂ

Art.26. Cazurile de forţă majoră sunt cele stabilite de legislaţia în vigoare şi trebuiesc constatate şi declarate de o autoritate competentă. Cazul de forţă majoră va fi notificat în scris de partea contractantă care invocă această situaţie.

Art.27. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toata perioada în care aceasta acţionează, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la data declarării stării de forţă majoră.

Capitolul XI - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art.28. Părţile contractante vor căuta soluţionarea prin tratative directe a orice neînţelegeri sau dispute apărute pe parcursul derulării contractului.

Art.29. Dacă părţile contractante nu reuşesc rezolvarea pe cale amiabilă a divergenţelor referitoare la îndeplinirea prevederilor prezentului contract, fiecare parte contractuală se poate adresa instanţelor judecătoreşti din Municipiul Bucuresti pentru rezolvarea litigiilor respective.

Capitolul XII - MENŢIUNI SPECIALE

Art.30. Părţile contractante pot conveni de comun acord, pe durata îndeplinirii contractului, la modificarea sau completarea clauzelor contractuale prin încheierea de acte adiţionale.

Art.31. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi s-au semnat astăzi ………. 201....

PROIECTANT GENERAL 						BENEFICIAR

…......................................		                               Filiala Teritorială Bucureşti a OAR

Preşedinte

Prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc

Director economic                  Consilier juridic

Ec. Gabriela Teodorescu          Av. Marcel Toader